КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 вересня 2004 р. N 1189

Київ

Про затвердження Програми комплексного

соціально-економічного розвитку м. Судака та

інших населених пунктів, розташованих на

прилеглій до нього території, на 2005-2010 роки

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити  Програму  комплексного  соціально-економічного

розвитку  м.  Судака  та інших населених пунктів,  розташованих на

прилеглій до нього території, на 2005-2010 роки (далі - Програма),

що додається.

2. Міністерству фінансів,  Міністерству економіки та з питань

європейської  інтеграції  разом  з  іншими  центральними  органами

виконавчої  влади  і  Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим

передбачати починаючи з 2005  року  під  час  підготовки  проектів

Державного  бюджету  України та Державної програми економічного та

соціального розвитку України кошти на виконання Програми  виходячи

з реальних можливостей.

3. Центральним  органам  виконавчої влади,  відповідальним за

виконання Програми,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим

подавати  щороку  до  10 лютого Міністерству економіки та з питань

європейської інтеграції звіт про стан виконання Програми.

Міністерству економіки та з  питань  європейської  інтеграції

подавати   щороку   до  1  березня  Кабінетові  Міністрів  України

узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1189

ПРОГРАМА

комплексного соціально-економічного розвитку

м. Судака та інших населених пунктів,

розташованих на прилеглій до нього

території, на 2005-2010 роки

Загальні положення

Цю Програму    розроблено   з   метою   активізації   процесу

становлення сучасних ринкових відносин і адекватних їм  механізмів

державного регулювання у сфері розвитку курортів і туризму.

Програмою передбачено    комплексний    соціально-економічний

розвиток таких населених пунктів,  як м.  Судак,  смт Новий  Світ,

Щебетовка   і   Коктебель,   села   Миндальне,  Веселе,  Грушівка,

Перевалівка,  Холодівка,  Дачне, Лісове, Міжріччя, Ворон, Морське,

Громівка, Сонячна Долина і Багатівка.

Місто Судак  розташоване  за 100 кілометрів від Сімферополя і

за 55 кілометрів від найближчої залізничної станції Феодосія.

Єдиний вид   пасажирського   транспорту   -    автомобільний.

Протяжність   доріг   загальнодержавного   значення      становить

42 кілометри,  місцевого - 84 кілометри. Довжина берегової лінії -

40 кілометрів.

Кількість працюючого населення - 7400 чоловік.

Основна спеціалізація  -  виробництво  марочних і шампанських

вин (завод "Новий Світ") і надання курортних послуг.

Щороку до м.  Судака приїжджає на відпочинок понад  180  тис.

чоловік    (переважно       неорганізованих        відпочиваючих).

У 18 пансіонатах і здравницях у 2003 році поліпшило своє  здоров'я

49 тис. чоловік, з них третина - іноземці.

Бюджет міста становить близько 11 млн.  гривень, з них власні

доходи - 7,5 млн. гривень.

Рівень безробіття досягає 4,5  відсотка  (при  середньому  по

Україні - 3,4 відсотка).

Відсутність водопроводу,    каналізації,    низький    рівень

телефонізації,  доріг і об'єктів соцкультпобуту,  в тому  числі  у

місцях компактного проживання депортованих громадян,  позначаються

на загальному стані розвитку регіону.

У 2002-2003 роках для депортованих громадян виділено  близько

300   земельних  ділянок,  які  потрібно  забезпечити  відповідною

житлово-комунальною, торговельно-побутовою,  транспортною та іншою

інфраструктурою.

Система електро-,  водопостачання  і  водовідведення  регіону

перебуває в аварійному стані.

Необхідно здійснити реконструкцію водоводу і насосної станції

у  смт  Новий  Світ.  У зв'язку з тим,  що нові селища будуються в

гірській  місцевості,  необхідно  спорудити  нові  водопровідні  і

каналізаційні станції.

Не забезпечується          централізоване          постачання

санаторно-курортних закладів і населення природним газом. Для його

газифікації  необхідно  спорудити газопроводи-відводи і відповідні

мережі у населених пунктах.

Серйозною проблемою є незадовільний стан більшості доріг,  що

потребують реконструкції і ремонту.

Потребують коригування   застарілі   генеральні   плани  всіх

населених пунктів, за винятком смт Новий Світ.

Потрібно вжити    невідкладних    заходів    для    виконання

землевпорядних   робіт,   пов'язаних  з  установленням  нових  меж

населених пунктів і винесенням їх у натуру (на місцевість).

Раціональне використання   земельних    ресурсів    практично

неможливо забезпечити без здійснення грошової оцінки землі.

Необхідно також  виконати  великий обсяг берегоукріплювальних

робіт.

Протягом тривалого  часу  не  розв'язувалися  деякі   важливі

проблеми  в соціальній сфері,  а також у сфері освіти.  Школи,  що

перебувають  у   комунальній  власності   м. Судака,    потребують

капітального ремонту і реконструкції.

Мета і завдання  Програми

Метою Програми  є  створення  сучасного  високоефективного  і

конкурентоспроможного  рекреаційного   комплексу,   що   сприятиме

підвищенню  життєвого  рівня  населення,  забезпеченню стабільного

економічного,     соціального     і      культурного      розвитку

адміністративно-територіальних одиниць регіону.

Основні завдання Програми:

створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної

бази   санаторно-курортного   і    туристичного    комплексу    та

інфраструктури життєзабезпечення населених пунктів;

створення інженерних мереж, що забезпечують збільшення обсягу

і якості  надання  санаторно-курортних  і  туристичних  послуг  та

розширення їх номенклатури;

підвищення рівня зайнятості населення і забезпечення розвитку

ринку праці;

залучення недержавних вітчизняних та іноземних інвестицій;

розв'язання проблем екологічної безпеки.

Пріоритетні напрями соціально-економічного

розвитку

Пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку є:

реконструкція і  завершення  будівництва  об'єктів  та  мереж

електро- та водопостачання і каналізації, берегоукріплення;

реконструкція існуючих  і  будівництво  нових   автомобільних

доріг;

завершення газифікації регіону;

проведення робіт,  пов'язаних із створенням умов для розвитку

внутрішнього та іноземного туризму,  у тому числі  автомобільного,

екологічного тощо;

ремонт і   реставрація   пам'яток   історії,   архітектури  і

культури;

будівництво, ремонт  і  реставрація  об'єктів  соціальної   і

культурної інфраструктури;

будівництво етнічних   рекреаційних   комплексів,  проведення

робіт і надання  послуг,  пов'язаних  з  облаштуванням  проживання

депортованих громадян.

Етапи виконання Програми

Програма виконується поетапно.

На першому  етапі  - 2005-2008 роки - забезпечується розвиток

матеріально-технічної бази та інфраструктури рекреаційної  галузі,

розширення  будівництва  нових  об'єктів,  поліпшення економічного

стану регіону,  раціональне використання природних ресурсів,  а на

другому  -  2008-2010  роки  -  завершення  реалізації  визначених

Програмою заходів.

Ресурсне забезпечення

Заходи, визначені  у  додатку  до  Програми,   передбачається

здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за   виконанням   Програми   покладається   на  Раду

міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  Мінекономіки   та   інші

заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

формування у      регіоні     сучасного     високоефективного

конкурентоспроможного    санаторно-курортного    і    туристичного

комплексу   загальнодержавного   і  міжнародного  значення  шляхом

зміцнення його  матеріально-технічної  бази,  створення  умов  для

якісного  відпочинку  та  лікування майже 500 тис.  осіб,  а також

підвищення більш як у 3 рази надходжень до державного бюджету;

поліпшення соціально-економічного  стану  регіону,  створення

умов для зростання добробуту громадян.

Додаток

до Програми

ЗАХОДИ

щодо забезпечення комплексного соціально-економічного

розвитку м. Судака та інших населених пунктів,

розташованих на прилеглій до нього території,

на 2005-2010 роки

------------------------------------------------------------------------------

|                 | Строк |Орієнтов-| У тому числі

|                 | вико- |ний обсяг|  за рахунок:

Найменування заходу   |  Відповідальні  | нання,|фінансу- |-----------------

|  за виконання   | роки  |вання,   |держав-|інших

|                 |       |тис.     |ного   |джерел

|                 |       |гривень  |бюджету|

------------------------------------------------------------------------------

Газифікація

Будівництво газопроводу- Рада міністрів    2005       4000      4000

відводу середнього тиску Автономної

(5,5 кілометра) і        Республіки Крим,

газорозподільної станції Мінфін,

у смт Коктебель          Мінекономіки

Будівництво газопроводу         -"-        2006       8000      8000

Коктебель - Щебетовка

(9 кілометрів)

Будівництво газопроводу  Рада міністрів    2005-     15000      5000   10000

Судак - Новий Світ       Автономної        2006

(17,5 кілометра)         Республіки Крим,

Мінфін,           2005      10000             10000

Мінекономіки,

НАК "Нафтагаз     2006       5000      5000

України"

Будівництво газопроводу  Рада міністрів    2007-     14500      3500   11000

Судак - Багатівка -      Автономної        2009

Сонячна Долина           Республіки Крим,

(16 кілометрів)          Мінфін,           2007       6800      1500    5300

Мінекономіки,

виконавчий        2008       4300      1000    3300

комітет Судацької

міської ради      2009       3400      1000    2400

Будівництво розвідних    Рада міністрів    2005-     12000             12000

мереж у м. Судак,        Автономної        2010

смт Новий Світ,          Республіки Крим,

Коктебель, Щебетовка,    органи            2005       2700              2700

с. Багатівка і Сонячна   місцевого

Долина                   самоврядування    2006       2000              2000

2007       2000              2000

2008       1900              1900

2009       1700              1700

2010       1700              1700

______________

Разом                                                53500     20500   33000

Енергозабезпечення

Реконструкція мережі     Мінпаливенерго,   2006        680       480     200

електропостачання        Мінфін,

напругою 0,4 кВ у        Мінекономіки,

с. Морське               Рада міністрів

Автономної

Республіки Крим

Реконструкція мережі     Рада міністрів    2005        460               460

електропостачання        Автономної

напругою 0,4 кВ по       Республіки Крим

вул. Морській у

м. Судак

Будівництво лінії        Мінпаливенерго,   2005-      1382      1382

електропередачі          Мінфін,           2006

напругою 10 кВ від       Мінекономіки,

підстанцій у м. Судак    Рада міністрів    2005        700       700

і с. Веселе до           Автономної

смт Новий Світ           Республіки Крим   2006        682       682

Будівництво каскаду      Рада міністрів    2005-      3200      3200

малих                    Автономної        2006

гідроелектростанцій      Республіки Крим,

на р. Суук-Су            Мінфін,           2005       1600      1600

Мінекономіки,

Інститут

відновлюваної

енергетики

Національної

академії наук

_______________

Разом                                                 5722      5062     660

Землевпорядні і містобудівні роботи

Розроблення схеми        Рада Міністрів    2005        300       300

планування території     Автономної

Республіки Крим,

Мінфін,

Держбуд,

Мінекономіки

Розроблення генерального        -"-          -"-       200       200

плану м. Судак

Розроблення генеральних  Рада міністрів    2006-       794,6             794,6

планів сільських         Автономної        2007

населених пунктів:       Республіки Крим,

Морське, Сонячна Долина, Мінфін,           2006        147,3             147,3

Дачне, Веселе, Грушівка, Мінекономіки,

Миндальне, Прибережне,   виконавчий        2007        147,3             147,3

Багатівка, Лісне,        комітет

Перевалівка, Холодівка,  Судацької міської

Громівка, Міжріччя,      ради

Ворон

Проведення               виконавчий        2005-       790       790

землевпорядних робіт     комітет Судацької 2009

(установлення меж        міської ради,

населених пунктів        Рада міністрів

і винесення їх меж у     Автономної

натуру (на місцевість):  Республіки Крим,

Мінфін

м. Судак                        -"-        2005        160       160

села Морське і Сонячна          -"-        2006        100       100

Долина, смт Новий Світ

села Дачне, Веселе,             -"-        2007        165       165

Грушівка

села Миндальне,                 -"-        2008        200       200

Прибережне, Багатівка,

Лісне

села Перевалівка,               -"-        2009        165       165

Холодівка, Громівка,

Міжріччя, Ворон

Встановлення охоронних   Рада міністрів    2005-      1663      1663

зон малих річок          Автономної        2009

Республіки Крим,

Мінфін            2005        165       165

2006        374       374

2007        374       374

2008        375       375

2009        375       375

Інвентаризація земель    Рада міністрів    2005-       380       380

у м. Судак               Автономної        2006

Республіки Крим,

Мінфін,           2005        200       200

виконавчий

комітет Судацької 2006        180       180

міської ради

Грошова оцінка земель    Рада міністрів    2005        140               140

сільських населених      Автономної

пунктів: Сонячна Долина, Республіки Крим,

Дачне, Веселе,           виконавчий

Миндальне, Грушівка,     комітет Судацької

Прибережне, Багатівка,   міської ради

Лісне, Перевалівка,

Холодівка, Громівка,

Міжріччя, Ворон

_______________

Разом                                                 4067,6    3133     934,6

Берегоукріплювальні і протизсувні роботи

Проведення               Рада міністрів    2005-     17000     17000

берегоукріплювальних     Автономної        2010

робіт у с. Морське на    Республіки Крим,

відрізку протяжністю     Мінфін, Держ-     2005       2900      2900

1,2 кілометра            житлокомунгосп,

Мінекономіки      2006       2820      2820

2007       2820      2820

2008       2820      2820

2009       2820      2820

2010       2820      2820

Здійснення протизсувних         -"-        2005        500       500

заходів у м. Судак,

с. Дачне

______________

Разом                                                17500     17500

Берегоукріплювальні роботи на річках

Проведення

берегоукріплювальних

робіт на річках:

Суук-Су (м. Судак,       Рада міністрів    2005-     13350     13350

с. Дачне) на відрізку    Автономної        2007

протяжністю              Республіки

13 кілометрів            Крим, Мінфін,     2005       2250      2250

Держжитло-

комунгосп,        2006       5550      5550

Мінекономіки

2007       5550      5550

Шелен (с. Морське)       Рада міністрів    2005-      2250      2250

на відрізку протяжністю  Автономної        2008

1,5 кілометра            Республіки Крим,

Мінфін,           2005        630       630

Мінекономіки

2006        540       540

2007        540       540

2008        540       540

Ай-Серез (села Міжріччя         -"-        2005-      2650      2650

і Ворон) на відрізку                       2008

протяжністю 3 кілометри

2005        600       600

2006        680       680

2007        680       680

2008        690       690

Проведення протизсувних  Рада міністрів    2006       1500      1500

робіт у районі будинків  Автономної

N 10 і 32 по             Республіки Крим,

вул. Л. Голіцина в       Мінфін,

смт Новий Світ           Мінекономіки

______________

Разом                                                19750     19750

Будівництво і реконструкція доріг

Проведення капітального

ремонту автодоріг:

Алушта - Судак -         Рада міністрів    2005-      3700      3700

Феодосія на відрізку     Автономної        2006

62-64-й кілометр         Республіки Крим,

Мінфін,           2005        925       925

Мінекономіки,

Укравтодор        2006       2775      2775

Сімферополь - Феодосія -        -"-        2005-     31300     31300

Керч на відрізку                           2010

44-78-й кілометр

2005        500       500

2006

2007       2820      2820

2008       4380      4380

2009      12200     12200

2010      11400     11400

Грушівка - Судак на             -"-        2005-     28750     28750

відрізку 1-20-й кілометр                   2008

2005       4000      4000

2006       8040      8040

2007       8040      8040

2008       8670      8670

Держшосе - Курортне на          -"-        2005-      4000      4000

відрізку 1-4-й кілометр                    2007

2005        400       400

2006        600       600

2007       3000      3000

Судак - Новий Світ на           -"-        2005-      4000      4000

відрізку 1-5-й кілометр                    2006

2005       1455      1455

2006       2545      2545

Алушта - Судак -         Рада міністрів    2006-      4400      4400

Феодосія на відрізку     Автономної        2008

до сіл Міжріччя - Ворон  Республіки Крим,

Мінфін,           2006        200       200

Мінекономіки,

Укравтодор        2007        200       200

2008       4000      4000

Судак - Миндальне -             -"-        2006-     12450     12450

Сонячна Долина                             2010

протяжністю

17 кілометрів                              2006        450       450

2009       6000      6000

2010       6000      6000

Алушта - Судак -                -"-        2006-      5600      5600

Феодосія до сіл                            2008

Морське - Громівка на

відрізку протяжністю                       2006        250       250

7 кілометрів

2007       2500      2500

2008       2850      2850

Нарощування підпірних           -"-        2005        600       600

стін на 66-му кілометрі

автодороги Алушта -

Судак - Феодосія

Будівництво об'їзної            -"-        2009-     10800     10800

дороги в м. Судак                          2010

протяжністю 6 кілометрів

2009       4000      4000

2010       6800      6800

Забезпечення здійснення         -"-        2005-      4600      4600

заходів з безпеки руху                     2007

2005       2020      2020

2006       1240      1240

2007       1340      1340

______________

Разом                                               110200    110200

Водопостачання та водовідведення

Реконструкція водоводу   Рада міністрів    2005-     19700     19700

Судак - Феодосія         Автономної        2007

(аварійні ділянки        Республіки Крим,

протяжністю              Мінфін,           2005       5800      5800

47 кілометрів)           Держжитло-

комунгосп,        2006       6800      6800

Мінекономіки

2007       7100      7100

Відновлення резервуарів  Рада міністрів    2005-      2000      2000

та реконструкція         Автономної        2006

існуючих насосних        Республіки Крим,

станцій в м. Судак       Мінфін,           2005       1000      1000

Держжитло-

комунгосп,        2006       1000      1000

Мінекономіки

Будівництво                     -"-        2005-      1100      1100

каналізаційного                            2006

колектора від кварталу

Суук-Су до насосної                        2005        550       550

станції м. Судак

2006        550       550

Реконструкція                   -"-        2005-     13000     13000

каналізаційних очисних                     2007

споруд в м. Судак

2005       4850      4850

2006       5150      5150

2007       3000      3000

Реконструкція водоводу          -"-        2005-      2400      2400

від резервуара чистої                      2006

води в м. Судак до

резервуара чистої води                     2005       1300      1300

в смт Новий Світ

(12 кілометрів),                           2006       1100      1100

насосної станції

в смт Новий Світ

Прокладення трубопроводу        -"-        2006-      1800      1800

питної води в смт Новий                    2008

Світ

2006        800       800

2007        500       500

2008        500       500

Реконструкція напірного         -"-        2005-      2500      2500

колектора в смт Новий                      2006

Світ

2005       1250      1250

2006       1250      1250

Реконструкція                   -"-        2006        985               985

резервуарів чистої води

у селах Сонячна Долина і

Багатівка

Реконструкція місцевих          -"-        2006        150               150

джерел (каптажів) чистої

води із встановленням

зон санітарної охорони

у селах Сонячна

Долина і Багатівка

Реконструкція водоводу   Рада міністрів    2005-       310               310

від каптажів до          Автономної        2006

резервуара чистої води   Республіки Крим,

(1 кілометр) у селах     Мінфін,           2005        124               124

Сонячна Долина і         Держжитло-

Багатівка                комунгосп,        2006        186               186

Мінекономіки

Реконструкція водоводу          -"-        2008        545               545

(2 кілометри) від

резервуара чистої води

у с. Морське

Буріння трьох свердловин Рада міністрів    2007        600               600

з насосними станціями    Автономної

у с. Морське             Республіки Крим,

виконавчий

комітет Судацької

міської ради

Реконструкція резервуара Рада міністрів    2008       2400              2400

чистої води і розвідних  Автономної

мереж (5 кілометрів)     Республіки Крим,

у с. Морське             Мінфін,

Держжитло-

комунгосп,

Мінекономіки,

виконавчий

комітет Судацької

міської ради

Відновлення                     -"-        2005       1120              1120

ставків-накопичувачів

у с. Морське

Реконструкція мереж             -"-        2005        400               400

каналізації у с. Морське

Реконструкція майданчика        -"-        2005        250               250

під резервуар чистої

води і будівництво

резервуара у с. Веселе

Реконструкція насосної          -"-        2005        100               100

станції другого підйому

у с. Веселе

Реконструкція водоводу          -"-        2005-      2010              2010

(4 кілометри) і                            2006

розвідних мереж

(5 кілометрів)                             2005       1000              1000

у с. Веселе

2006       1010              1010

Будівництво                     -"-        2005-      8150      6000    2150

каналізаційних очисних                     2007

споруд із

ставками-накопичувачами                    2005       2750      2000     750

у с. Веселе

2006       2750      2000     750

2007       2650      2000     650

Будівництво              Рада міністрів    2005-      1500      1270     230

каналізаційного          Автономної        2007

колектора від очисних    Республіки Крим,

споруд до с. Веселе      Мінфін,           2005        270       270

(8 кілометрів)           Держжитло-

комунгосп,        2006        600       500     100

Мінекономіки,

виконавчий

комітет Судацької

міської ради

Реконструкція об'єктів          -"-        2005-      2040              2040

водопостачання у селах                     2006

Грушівка, Холодівка,

Перевалівка, Лісове                        2005       1200              1200

2006        840               840

Реконструкція об'єктів          -"-        2005-      1800              1800

водопостачання                             2006

у с. Міжріччя

2005        800               800

2006       1000              1000

Реконструкція розвідних  Рада міністрів    2006-      3600      1500    2100

мереж (18 кілометрів)    Автономної        2008

у смт Щебетовка          Республіки Крим,

Мінфін,           2006       1900      1000     900

Держжитло-

комунгосп,        2007       1000       500     500

Мінекономіки,

виконавчий

комітет

Феодосійської

міської ради

Будівництво двох                -"-        2006-       750               750

майданчиків та                             2007

водонапірних башт у

смт Щебетовка                              2006        450               450

2007        300               300

Реконструкція водоводу          -"-        2005-       900               900

(2,5 кілометра)                            2006

з розвідними мережами

(2 кілометри)                              2005        540               540

в смт Коктебель

2006        360               360

Будівництво двох                -"-        2005-      1630      1000     630

резервуарів чистої води                    2006

в смт Коктебель

2005        815       500     315

2006        815       500     315

______________

Разом                                                70370     52270   18100

Енергозабезпечення

Закінчення будівництва   Рада міністрів    2005-      7000      7000

сонячної теплонасосної   Автономної        2006

станції та теплонасосної Республіки Крим,

станції з використанням  Мінфін,           2005       3500      3500

енергії моря             Мінекономіки,

Інститут          2006       3500      3500

відновлюваної

енергетики

Національної

академії наук

Реконструкція котелень   Рада міністрів    2005-      8000              8000

з переведенням їх на     Автономної        2008

газове паливо            Республіки Крим,

виконавчий

комітет Судацької 2005       1000              1000

міської ради

2006       2000              2000

2007       2000              2000

2008       3000              3000

_______________

Разом                                                15000      7000    8000

Охорона навколишнього середовища

Будівництво полігона     Мінприроди, Рада  2005-     10000      2600    7400

твердих побутових        міністрів         2007

відходів із              Автономної

сміттєпереробним         Республіки Крим,  2005        650       650

заводом у м. Судак       виконавчий

комітет Судацької 2006       4350       950    3400

міської ради

2007       5000      1000    4000

_______________

Разом                                                10000      2600    7400

Соціально-культурна сфера

Будівництво середньої    Мінфін,           2005-     15000     10500    4500

загальноосвітньої школи  Мінекономіки,     2010

у південно-західній      Рада міністрів

частині м. Судак         Автономної        2005        500       500

Республіки Крим,

виконавчий        2006       2900      2000     900

комітет Судацької

міської ради      2007       2900      2000     900

2008       2900      2000     900

2009       2900      2000     900

2010       2900      2000     900

Будівництво котельні     Рада міністрів    2005        350       350

середньої                Автономної

загальноосвітньої        Республіки Крим,

школи у с. Дачне         виконавчий

комітет Судацької

міської ради

Реконструкція будівлі           -"-        2006       1500              1500

середньої

загальноосвітньої

школи N 1 м. Судак

Переобладнання дитячого         -"-        2006        100               100

садка в с. Грушівка під

будинок для осіб

похилого віку

_______________

Разом                                                16950     10850    6100

Рекреаційна сфера

Будівництво пансіонату   Рада міністрів              15390             15390

в курортній зоні         Автономної

"Веселе"                 Республіки Крим,

виконавчий

комітет Судацької

міської ради

Будівництво пансіонату          -"-                   7995              7995

в с. Морське

Будівництво курортного          -"-                1066000           1066000

комплексу клубного типу

"Клуб"

Будівництво оздоровчого         -"-                  22920             22920

комплексу "Корти"

Будівництво оздоровчого         -"-                  31980             31980

комплексу "Водний світ"

Будівництво                     -"-                  12600             12600

спортивно-оздоровчого

комплексу "Персиковий

сад"

Будівництво оздоровчого         -"-                  19740             19740

комплексу "Капсель"

Будівництво дитячого            -"-                  16000             16000

спортивно-оздоровчого

футбольного центру

в м. Судак

Створення екопарку              -"-                   1732              1732

Будівництво автокемпінгу        -"-                    853               853

і дитячого аквапарку

в бухті Капсель

Будівництво сезонного    Рада міністрів                365               365

автокемпінгу на          Автономної

мисі Чобан-Куле          Республіки Крим,

виконавчий

комітет Судацької

міської ради

Будівництво сезонного           -"-                    464               464

автокемпінгу в

бухті Бугаз

Будівництво                     -"-                    737               737

розважального комплексу

на території Судацької

фортеці

Будівництво центру              -"-                   2310              2310

ігросервісу в м. Судак

Реконструкція санаторію         -"-                   3340              3340

"Політ" і будівництво

плавального басейну

в смт Новий Світ

Будівництво і                   -"-                 106600,9          106600,9

реконструкція курортно-

рекреаційного комплексу

"Ведмежа" в бухті

Капсель

Реконструкція систем     Рада міністрів    2005-      1500      1500

гарячого водопостачання  Автономної        2006

з використанням          Республіки Крим,

сонячних колекторів у    Мінфін,           2005        750       750

військовому клінічному   Мінекономіки,

санаторії (м. Судак) і   Інститут          2006        750       750

туристично-оздоровчому   відновлюваної

комплексі "Судак"        енергетики

Національної

академії наук

Проведення рекламної     Держтурадмі-      2005-      1870      1500     370

кампанії у вітчизняній і ністрація,        2010

закордонній пресі, на    Мінфін,

радіо і телебаченні щодо Мінекономіки,     2005        312       250      62

створення позитивного    Рада міністрів

іміджу та привабливості  Автономної        2006        312       250      62

курортно-туристичного    Республіки Крим,

комплексу                виконавчий        2007        312       250      62

комітет Судацької

міської ради      2008        312       250      62

2009        312       250      62

2010        310       250      60

Забезпечення створення   Держтурадмі-      2005-       700       500     200

єдиної інформаційної     ністрація,        2010

курортно-туристичної     Мінфін,

мережі і її інтеграція   Мінекономіки,     2005        117        84      33

в мережу України та      Рада міністрів

інших держав             Автономної        2006        118        84      34

Республіки Крим,

виконавчий        2007        117        83      34

комітет Судацької

міської ради      2008        116        83      33

2009        116        83      33

2010        116        83      33

Участь у міжнародній і          -"-        2005-       600       500     100

регіональній виставкових                   2010

кампаніях в Україні та

за рубежем                                 2005        100        84      16

2006        100        83      17

2007        100        83      17

2008        100        83      17

2009        100        83      17

2010        100        84      16

Організація і здійснення Держтурадмі-      2005-      1800      1200     600

заходів щодо реалізації  ністрація,        2010

програми "Формування     Мінфін,

механізмів розвитку      Мінекономіки,     2005        900       600     300

Автономної Республіки    Рада міністрів

Крим як міжнародного     Автономної        2006        220       120     100

центру "Великий Шовковий Республіки Крим

шлях"                                      2007        170       120      50

2008        170       120      50

2009        170       120      50

2010        170       120      50

_______________

Разом                                              1316396,9    5800 1310596,9

_______________

Усього                                             1639456,5  254665 1384791,5